Travaille effectué sur les 10 jours de Projet Pinto

Jour 1 :

Dylan: Réaliser les différentes maquettes du site (des pages de recherche du site, les maquettes de l’espace membre), à l’aide du logiciel wireframe Balsamiq. Mise en place de la base de données, et réalisation de la connexion à celle-ci. Création du repository Git-Hub.

Meddy : Mise en place de la base de données, ainsi que tous les outils de travail, avec Chloé. Nous avons donc créé un repository sur Github, une todolist sur trello.

Chloé: Suite à la rédaction du cahier des charges, nous nous sommes attelés à la conception de la base de données. Pour cela, nous avons utilisé un tableau blanc afin de dessiner notre base de donnée et de faire les liens entre chaque table pour n'oublier aucune clé étranger. Nous avons relu le cahier des charges et vérifier que chaque champs était présent dans la base de donnée.

Jour 2 :

Dylan: Réalisation de l’espace d’inscription du site, effectuer les divers vérifications coté serveur en PHP comme la vérification des deux mots de passe identiques, que l’email soit bien au format d’une adresse de courriel, qu’il soit unique dans la base de données, le cryptage du mot de passe. Ainsi que la page de connexion pour permettre à l’utilisateur de se connecter au site.

Meddy: Commencement du formulaire de recherche de bières. Après avoir mis des données dans la base, j'ai pu essayer de rechercher les bières par type, ainsi que par nom, et degré d'alcool.

Chloé: Pendant que mes cohéquiers finissaient la création de la base de données dans phpmyadmin, je me suis occupée de la mise en page générale du site. Ainsi, graçe à la bibliothèque materialize, j'ai crée le menu avec tous les liens et la page d'accueil. Une fois le header et le footer créé, nous pouvions commencer clairement à coder.

Jour 3 :

Dylan: Amélioration de l’espace d’inscription en imposant une validation par email, pour confirmer l’inscription au site, modification de la base de données pour y ajouter des nouveaux champs, installation d’une application NodeJS, MailDev pour pouvoir utiliser la fonction d’envoi de mail de PHP en local.

Meddy: Reprise du CSS de Chloé pour avoir un visuel au formulaire. J'ai ensuite étoffé la recherche avec d'autres champs de préselection: la provenance, finie dans l'après-midi. Il me reste à finir la recherche par happy hour, avec des restrictions sur les horaires.

Chloé : Nous nous sommes répartis les différentes tâches à effectuer et j'ai eu en charge la page « Rechercher un bar ». J'ai choisi de commencer par le css de ma page. En effet, la fiche d'un bar est composée de 3 niveaux. J'ai donc codé un collapse avec un header qui représente le niveau 1, un body pour le niveau 2. Ensuite, j'ai ajouter un modal pour le niveau 3 qui représente la fiche complète du bar.

Jour 4 :

Dylan :Réalisation de la partie de l’édition du profil qui donne accès seulement à un utilisateur inscrit de modifier certain paramètres de son compte, comme la possibilité de modifier son nom, le nom actuel est indiqué dans un champ input qui est désactivé, lors de la soumission du formulaire le nouveau nom sera renseigné dans le champ input désactivé.

Meddy: J'ai fini la recherche de bières avec les champs suivants:

- Le nom

- Le degré d'alcool

- Le type de bière

- La provenance

- Les happy Hour

J'ai commencé les recherches pour un autocomplete des champs de recherche par les choix rentrés par l'utilisateur.

Chloé: J'ai connecté ma page à la base de donnée « Pinto ». Puis j'ai fait apparaître les différents champs de la BDD dans mes différents niveaux. J'ai commencé par les champs simples comme l'adresse ou le type de bar. J'ai également créé une bar de recherche avec un champ pour les types de bar qui fonctionne.

Jour 5 : Dylan : Réalisation de la partie édition de profil, pour permettre à l’utilisateur inscrit au site de modifier son email, de modifier également son identifiant et la création du bouton de déconnexion qui permet de détruire la session. La visualisation de l’identifiant ainsi que de l’adresse email est également visible dans un champ input désactivé.

Meddy: Je me suis occupé toute la journée de faire fonctionner l'autocomplete de la recherche de bières. Quand un utilisateur lance sa recherche, il peut désormais voir quelles options il a sélectionné car apparaissants directement dans les champs.

Chloé: Une fois les champs simples remplis, je me suis ocuppée de la galerie photo du niveau 3. J'ai mis quelques temps à faire apparaître les photos souhaitées car cette table contenait uniquement les Id du bar et les Id des photos (venant d'une table regroupant toutes les photos du site). Ensuite, j'ai recherché un carousel pour cette galerie. Un problème au démarrage du carousel persiste. Je n'ai pas réussi à le régler.

Jour 6 :

Dylan :Réalisation de la fin de la partie de l’édition du profil, en permettant à l’utilisateur de supprimer son compte, il devra cependant indiquer son mot de passe pour une question de sécurité. Mise au point avec les collègues du projet et intégration de leurs parties.

Meddy : mise en place d'un interrupteur permettant de changer le mode d'affichage après la recherche: quand on clique dessus, une carte doit apparaitre. Quand on clique à nouveau dessus, la carte doit disparaitre pour revenir à un résultat en ligne. L'apparition de ma carte ne fonctionne pas encore.

Chloé : J'ai créé un tableau pour les horaires normales et les horaires des happy hours du bar au niveau 3. J'ai eu des difficultés au moment de créer deux requêtes dans un tableau. J'ai donc décidé de séparer les horaires dans deux tableaux distincts.

Jour 7 :

Dylan : Mise au point du système de mot de passe oublié, on vérifie que l’email renseigné pour réinitialiser le mot de passe correspond bien à une adresse email qui existe en base de données, puis on envoie un mail sur le quelle l’utilisateur devra se rendre pour confirmer son nouveau mot de passe. Début de la création de la partie Administrateur

Meddy : le problème rencontré hier pour ma carte a été résolu le matin. Il suffisait de rajouter une option que la carte puisse se charger après le chargement de la page entière. J'ai donc commencé les calculs de distance pour pouvoir rechercher les bières en happy hour par proximité.

Chloé: Je suis revenue au niveau 1 avec le temps restant avant le prochain happy jour. J'ai récupéré la fonction trouvait par Meddy ($time\_array = getdate). J'ai ensuite fait les calculs et les if nécessaires pour retourner le temps restant

Jour 8 :

Dylan :Réalisation de la page de connexion à l’espace administrateur, vérification que la personne qui tente de se connecter est bien référencer comme un administrateur dans la base de données. Réalisation d’un formulaire pour l’ajout d’un profil administrateur.

Je peux maintenant calculer la distance entre deux points grâce à leurs latitudes et leurs longitudes, mais pas selon un bar précis. Le temps me manque, et ce module étant particulièrement compliqué, je le reporte pour plus tard. Je m'occupe donc d'afficher les éléments de la base de données dans les niveaux 1, 2 et 3.

Chloé : Après différents tests selon l'heure et les jours, j'ai rencontré des problèmes sur l'affiche des heures restant du prochain happy hour. J'ai mis un long moment à régler ce souci.

Jour 9 :

Dylan : Réalisation de l’édition d’un profil administrateur, et la possibilité de supprimer un compte utilisateur en rentrant l’id de celui-ci, les profils des utilisateurs ou administrateurs qui sont inscrits sur le site sont visible sous forme de tableau avec leurs informations.

Meddy : Création de l'espace administrateur: ajouter et supprimer une bière. L'administrateur peut donc ajouter une bière avec tous les champs, ainsi qu'une photo. Il peut aussi supprimer les bières existantes.

Chloé : Il est temps de s'occuper de la partie admini. J'ai en charge la gestion des bars. Je commence par du css et un menu. Ensuite, je créé la page « modifier un bar ».

Jour 10 :

Dylan : Mise au point des diverses parties du site, mise en ligne du site, vérifier que toute les fonctionnalités soient opérationnelles, et dernières modifications nécessaires apportées.

Meddy : Espace administrateur: modifier une bière, mise en commun des journeaux de bord, finalisation de la présentation du projet.

Chloé : Je continue la page « modifier un bar » avec l'ajout des horaires du bar. Cependant, je rencontre un problème avec l'ajout des bières du bar. Je choisi de continuer avec la partie « supprimer un bar ».